BERA AR-GE STAJ PROJESİ - 3. GÜN TESLİMİ
GITHUB VE API TASARIM RAPORU
Depo, Branch, Görev Panosu ve API Sözleşmesi - Team Task Manager

| Depo Modeli: Monorepo | Branch Akışı: main + develop |
| --- | --- |
| API Standardı: OpenAPI 3.0.3 | Sistem Adı: Team Task Manager |

Gün Sonu Çıktısı & Üretilen Artefaktlar

Gün Sonu Çıktısı: Git deposuna hazır dosya düzeni, branch ve PR politikası, GitHub issue şablonları, 20 maddelik görev panosu ve kimlik, kullanıcı, proje, görev, yorum, dosya, bildirim ve raporlama uç noktalarını kapsayan API sözleşmesi taslağı oluşturuldu.

| Kategori | Açıklama & Detay |
| --- | --- |
| GIT Çalışma Standardı | .gitignore, CONTRIBUTING, branch adlandırma kuralları ve commit standardı. |
| GITHUB İş Akışı | Feature/bug issue formları, PR şablonu ve 20 maddelik görev panosu. |
| API Sözleşmesi | OpenAPI 3.0.3 YAML, JWT kimlik doğrulama, ortak cevap yapısı, sayfalama ve endpointler. |

Uzak Depo Durumu Notu: GitHub CLI bu bilgisayarda kurulu değil; hesap/organizasyon ve görünürlük seçimi de henüz belirtilmedi. Bu nedenle uzak repo oluşturulmadı, yerel yapı push işlemine hazırlandı.

1. GITHUB DEPO STRATEJİSİ

30 günlük staj projesinde backend, web, mobil, dokümantasyon ve ortak sözleşmenin tek depoda (Monorepo) tutulması önerilmiştir. Bu yaklaşım küçük ekipte çapraz istemci değişikliklerini tek pull request ve tek görev panosuyla izlemeyi kolaylaştırır.

Klasör Yapısı (Monorepo)

team-task-manager/
├── src/
│   └── backend/                      # ASP.NET Core Web API projesi
├── client-web/
│   └── team-task-manager-react/      # React Web istemcisi
├── client-mobile/
│   └── <selected-tech>/              # Mobil istemci uygulaması
├── docs/                             # Proje dokümantasyonu & API sözleşmesi
├── .github/                          # Issue ve PR şablonları
├── TeamTaskManager.sln               # Solution dosyası
└── README.md                         # Proje açıklama ve kurulum kılavuzu

Koruma ve Sürümleme Politikası

• main: Yalnızca yayınlanabilir/demo edilebilir kod tutulur; doğrudan push yapılması kapalıdır.
• develop: Günlük entegrasyon dalıdır; feature PR'larının hedefidir. En az bir inceleme (review) ve başarılı build/test kontrolü zorunludur.
• Merge Stratejisi: 'develop' PR'larında squash merge; sürüm (release) PR'larında merge commit tercih edilir.
• Semantik Sürüm Etiketleri: v0.1.0, v0.2.0, v1.0.0 şeklinde sürüm etiketleri uygulanır.

Depo Kapsam Kuralları (.gitignore)

| Depoya Alınmaz (Gitignore) | Depoya Alınır |
| --- | --- |
| bin/, obj/, node_modules/, dist/, uploads/ | Kaynak kod ve migration dosyaları |
| appsettings.Development.json, .env | env.example ve güvenli ayar şablonları |
| IDE kullanıcı ayarları (.vs, .vscode) ve test çıktıları | Solution, dokümanlar, test kodu ve OpenAPI dosyası |

2. BRANCH STRATEJİSİ VE PULL REQUEST AKIŞI

Branch Adlandırma Standartları

| Tür | Kalıp | Örnek |
| --- | --- | --- |
| Özellik | feature/<issue>-<ad> | feature/42-task-create |
| Hata | bugfix/<issue>-<ad> | bugfix/57-inactive-login |
| Acil Düzeltme | hotfix/<issue>-<ad> | hotfix/61-token-expiry |
| Doküman | docs/<issue>-<ad> | docs/15-api-contract |
| Test | test/<issue>-<ad> | test/70-task-service |

Commit Standartları

feat(api): add task creation endpoint

fix(auth): reject inactive users

docs(api): update project contract

test(tasks): cover invalid status transition

Pull Request (PR) Tamamlanma Koşulları

İlgili Issue ve kabul kriteri bağlantısı belirtilmiş olmalıdır.

Proje derlemesi (build) ve ilgili testler başarıyla tamamlanmış olmalıdır.

API değiştiyse OpenAPI/Swagger taslağı güncellenmiş olmalıdır.

Gizli bilgi (secret, parola) ve üretilmiş dosya depoya eklenmemiş olmalıdır.

3. GÖREV PANOSU VE PLANLAMA TASLAĞI

Görev Panosu Sütunları: Backlog → Ready → In Progress → In Review → Testing → Done / Release

Özel Alanlar ve Değerler:
• Öncelik: P0, P1, P2
• Alan (Label): Backend, Web, Mobile, Database, Test, Documentation
• Sprint: Week 1-6
• Tahmin (Efor): 1, 2, 3, 5, 8 puan

Başlangıç Backlog Özeti (20 İş)

| Grup / Modül | İş Sayısı | Planlanan Gün |
| --- | --- | --- |
| Solution, Entity, DbContext ve Migration | 5 | 4 - 6 |
| Auth, Kullanıcı, Proje ve Üyelik Servisleri | 4 | 7 - 10 |
| Görev, Yorum, Dosya ve Bildirim Servisleri | 5 | 11 - 15 |
| Kalite, React Web, Mobil ve Teslim Hazırlıkları | 6 | 16 - 30 |

WIP Kuralı: Bir geliştiricinin aynı anda en fazla bir ana görevi 'In Progress' durumunda olmalıdır. Bloke olan işler issue yorumunda nedeni ve ihtiyaç duyulan aksiyonla açıkça belirtilir.

4. API TASARIM KARARLARI VE SÖZLEŞMESİ

Ortak API Standartları

• Base URL: /api kökü ve çoğul kaynak isimleri (örn: /api/v1/projects)
• Kimlik Doğrulama: JWT Bearer Token; yalnızca login uç noktası anonimdir.
• Veri Formatı: JSON formatı, camelCase alan adlandırma ve ISO-8601 tarih standartları.

Standart Cevap Zarfı (Response Envelope)

{
  "success": true,
  "message": "Görev başarıyla oluşturuldu.",
  "data": { ... },
  "errors": []
}

HTTP Durum Kodları

| Kod | Kullanım Durumu |
| --- | --- |
| 200 / 201 / 204 | Başarılı okuma / Oluşturma / Gövdesiz güncelleme |
| 400 | Giriş doğrulama (validation) veya geçersiz istek |
| 401 / 403 | Kimlik doğrulanmadı / Yetki yetersiz (Forbidden) |
| 404 | Kayıt bulunamadı ya da güvenlik gereği gizlendi |
| 409 | İş kuralı, benzersizlik veya durum geçişi çakışması |
| 413 | Yüklenen dosya boyutu sınırını aştı (max 5 MB) |

Sayfalama ve Sıralama Standartları: Sorgu parametreleri: pageNumber=1&pageSize=20&sort=dueDate:asc (Maksimum pageSize=100). Liste cevapları 'items', 'pageNumber', 'pageSize', 'totalCount' ve 'totalPages' alanlarını içerir.

5. ENDPOINT GRUPLARI VE TASLAK ŞEMALAR

Endpoint Grupları Matrisi

| Grup | Temel Uç Noktalar (Endpoints) | Yetki Seviyesi |
| --- | --- | --- |
| Auth | POST login, GET me, POST change-password | Login anonim, diğerleri oturum açmış kullanıcı |
| Users | GET/POST users, GET/PUT user, PATCH status | Admin; detay ekranlarında yönetici politikası |
| Projects | GET/POST projects, GET/PUT detail, PATCH status | Rol + proje kaynak ilişkisi |
| Members | GET/POST members, DELETE member | Proje yöneticisi |
| Tasks | GET tasks/my/detail, POST/PUT task, PATCH status, DELETE | Üyelik + atama / yönetici yetkisi |
| Comments | GET/POST comments, PUT/DELETE comment | Proje üyesi + yorum sahipliği |
| Attachments | POST upload, GET download, DELETE | Üyelik + dosyayı yükleyen / yönetici |
| Notifications | GET list, PATCH read / read-all | Bildirim sahibi kullanıcı |
| Dashboard | GET summary, project-progress, workload | Rol bazlı erişim kapsamı |

Taslak Şemalar (DTOs) ve Enumlar

LoginRequest / LoginResponse: E-posta, parola, access token, geçerlilik süresi ve kullanıcı özeti.

ProjectCreateRequest: Ad, açıklama, başlangıç tarihi ve hedef bitiş tarihi.

TaskCreateRequest: Proje ID, başlık, açıklama, atanan kişi ID, öncelik ve tarihler.

TaskStatusUpdateRequest: Hedef durum; durum geçişi business katmanında doğrulanır.

Enum Değerleri: ProjectStatus, TaskStatus ve TaskPriority sözleşmede string olarak gösterilir.

Sözleşme Senkronizasyon Kuralı: Backend, React ve Mobil ekipleri aynı docs/api-contract-draft.yaml dosyasını referans alacaktır. Uygulama geliştirme sürecinde Swagger çıktısı ile taslak arasında bir sapma oluşursa sözleşme aynı PR içinde güncellenir.

6. OLUŞTURULAN DOSYALAR VE TAMAMLANMA KONTROLÜ

Oluşturulan Yapısal Dosyalar

| Dosya Adı / Yolu | Oluşturulma Amacı |
| --- | --- |
| .gitignore | .NET, IDE, istemci, secret ve çıktı dosyalarının dışlanması |
| CONTRIBUTING.md | Branch, commit ve PR standartlarının tanımlanması |
| .github/ISSUE_TEMPLATE/* | Özellik (feature) ve hata (bug) issue formları |
| .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md | PR açıklaması ve kontrol listesi şablonu |
| docs/03-branch-stratejisi.md | Kalıcı ve kısa ömürlü branch politikaları dokümanı |
| docs/03-gorev-panosu.md | Panonun sütun, alan, backlog ve DoD taslağı dokümanı |
| docs/api-contract-draft.yaml | OpenAPI 3.0.3 standartlarında API sözleşme dosyası |

3. Gün Tamamlanma Kontrol Listesi

✓ Monorepo kararı verildi ve klasör yapısı oluşturuldu.

✓ Commit standardı (Conventional Commits) belirlendi.

✓ 20 maddelik başlangıç backlog'u hazırlandı.

✓ Branch adlandırma ve merge politikası yazıldı.

✓ Issue ve PR şablonları oluşturuldu.

✓ Definition of Done (DoD) kriterleri tanımlandı.

✓ Ortak cevap (Response Envelope) ve hata yapısı belirlendi.

✓ API endpoint'leri ve DTO şemaları taslaklandı.

GitHub'a Aktarma Adımları

1. GitHub üzerinde private 'team-task-manager' deposunu oluştur.

2. Yerel 'main' dalını 'origin' uzak deposuna bağla ve push et.

3. 'develop' dalını oluşturup varsayılan geliştirme dalı olarak ayarla.

4. Branch protection (dal koruma) kurallarını etkinleştir.

5. GitHub Project panosunu oluşturup 20 backlog maddesini issue olarak aktar.

Sonuç: 3. gün planlama ve altyapı çıktısı başarıyla tamamlandı. Proje, 4. gün N katmanlı .NET solution kurulumuna başlayabilecek eksiksiz bir iş akışına ve API sınırlarına sahiptir.

Kaynak: Ekip Görev Yönetim Staj Projesi Detaylı Dokümanı ve 3. Gün Çalışma Çıktıları